附件1-1

岳阳县2022年度整体支出绩效

自评报告

部门(单位)名称：         岳阳县水利局

预 算 编 码：         421001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年  6 月  30 日

岳阳县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 杨志军 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  | 13707402119 |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 72 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  | 134 |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 县水利局主管全县水行政工作，担负着防汛抗旱、水利工程建设与管理、水行政执法、水资源与河道管理、农村供水等职能工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：确保防洪渡汛，提高抗旱能力、保证全县人民生命财产安全； 任务2：增加引水蓄水、对中小河流进行治理，改善供水条件，促进农业稳定高产，改善农村饮水安全。 任务3：发挥水利工作职能作用，服务我县经济快速发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 1、防汛抗灾落到实处，抗旱保收做到“有大旱、无大灾”； 2、争资争项取得新突破，全年争取中央及省级财政资金2.18亿元； 3、突出民生导向，水利工程补短板见成效； 4.突出依法治水管水，水生态环境持续转好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 岳阳县水利局 |  |  | 33064.83 | 933.91 |  | 15140.93 |  | 13576.62 |  |  | 100 |  |  | 3313.37 |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  | 项目支出 |  |  |  | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳县水利局 |  |  | 30807.39 | 1816.49 |  | 1412.57 |  | 448.92 | 28945.9 |  |  |  | 2257.44 |  |  | 2257.44 |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 | 因公出国费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳县水利局 |  |  | 6.66 | 6.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳县水利局 |  |  | 369.88 | 369.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：保障水利部门正常运行，正确履职 目标2：做好防汛抗旱、山洪灾害治理工作 目标3：做好安全生态水系建设项目工作 目标4：水利水毁修复 目标5：农村饮水安全巩固提升 |  |  |  |  |  |  | 1、做到了防汛与抗旱并举，全面提高了水旱灾害防御能力，确保了全县人民生命财产安全； 2、对小型水库进行了除险加固，对中小河流进行了治理，新建了一批农村饮水安全设施，并对部分水利设施进行了维修改造，增加了引水蓄水、改善了供水条件，改善了农村饮水安全。 3、发挥水利工作职能，加强了水政水资源管理，认真做好了水资源保护、开发、利用等水务工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 水利工程汛期 达到渡汛安全 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水利工程建设 达到设计标准 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 防汛抗旱覆盖 全县20个乡镇 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成年度水利 工程建设项目 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 各项工作按计划日程开展 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 全年财政整体支出30807.39万元 |  |  |  |  | 30807.39万元 |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 充分发挥水务职能，确保安全渡汛、提高抗灾能力，促进农业增产、农民增收 |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 促进农村饮水安全得到改善，服务全县经济快速发展 |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 农业增产、农民增收、繁荣农村经济。 |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 98% |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 姜宏毅 |  | 局长 |  |  |  |  |  | 岳阳县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘 毅 |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 岳阳县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨志军 |  | 财务股股长 |  |  |  |  |  | 岳阳县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

岳阳县水利局2022年 评价报告综述 一、部门（单位）概况 - 单位基本情况 1、主要职责 岳阳县水利局主管全县水行政工作，担负着防汛抗旱、水利工程建设与管理、水行政执法、水资源与河道管理、农村供水等职能工作。 2、内设机构 局机关本级内设机构13个:办公室、财务股、人事股、政策法规股(行政审批股)、水利工程建设管理和监督股（岳阳县水利水电质量监督站）、水利工程运行管理股、规划计划股、河长制工作和河湖管理股、水土保持股、水资源管理股、岳阳县水旱灾害防御事务中心（岳阳县水利经济服务中心）、岳阳县水利建设项目服务中心、机关党委。 二级机构10个:岳阳县岳坊水库服务所、岳阳县大坳水库服务所、岳阳县云段水库服务所、岳阳县中洲垸洲堤垸服务所、岳阳县水政综合执法大队、岳阳县铁山渠道管理所（岳阳县防汛抗旱服务队）、岳阳县新墙水库管理所、岳阳县农村饮水安全水质检测中心、岳阳县水资源与水土保持监测中心、岳阳县水利水电勘测设计院有限公司 。 3、人员编制 水利局机关核定人员编制134人，其中全额拨款编制64人、差额拨款6人，其他人员（含编外长聘人员及二级机构异动人员）64人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2022年本单位决算支出为30807.39万元，基本支出共1861.49万元，占总支出6.04%。其中人员支出1412.58万元，占总支出4.59%，占基本支出的75.88%，公用经费支出448.91万元，占总支出1.45%，占基本支出的24.12%；项目支出28945.89万元，占总支出93.96%。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 1、基本支出用途、范围情况 2022年度基本支出1861.49万元，其中人员支出1412.58万元,公用支出448.91万元。三公经费总支出6.66万元（公务用车及运行维护费支出0万元，公务接待费6.66万元）未超过年初计划数。 2、基本支出管理情况 （1）办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名单位、数量、单位、金额等内容开具的发票，办公用品一律由办公室统一购置，不允许自行购置。 （2）电话费。注意节约电话费的开支，单位电话实行统一包干原则。 （3）水电费。加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。 （4）交通费。严格按照财务管理制度执行。 （5）差旅费。差旅费报销标准严格按县纪委要求执行。 （6）会议费。各项会议的开支必须先列出会议费预算的方案，由主管领导审查。报销会议费必须持真实有效的原始票据据实到财务部门据报销。 （7）公务用车使用经费。公车改革后，本单位制定了严格的公务用车制度，明确了公务用车调车范围、调车流程、特殊情况临时紧急用车、项目用车等各项公务用车制度，由办公室在请示主管领导后按流程在县公务用车管理服务中心调车，严格控制公务用车使用经费。 （8）公务接待经费。严格执行审批制度，明确接待范畴，严格接待标准，控制陪同人数，实行定点接待。严格在公务接待限额内安排接待，不得突破限额。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 财政预算安排我局专项资金28945.89万元，全部按预算安排项目落实并投入使用。其中：（1）中小河流治理工程：①新墙河二期治理工程1075.65万元；②罗水河二期355.2万元（2）重点中型灌区节水改造：①岳阳县岳坊灌区节水改造2651.6万元；②中洲灌区节水改造265.2万元（3）国家重点水土保持项目：①步仙项目区清洁小流域项目700.3万元；②小港生态清洁小流域500万元；（4）水系连通及农村水系综合整治试点工程—岳阳县水系连通及农村水系综合整治试点工程9420.5万元；（5）小型病险水库除险加固：①付先洞等七座水库除险加固项目873.5万元；②柳龙等七座水库除险加固项目612万元；③毛家等七座水库除险加固472.11万元；青年等12座小二型水库除险加固1596万元；（6）水利秋冬修项目3619.20万元；（7）省级财政衔接推进乡村振兴：①岳坊灌区中梗阻项目700万；②水美湘村项目300万元；（8）城乡供水一体化国债3969.83万元。（9）洞庭湖排涝能力建设项目361.30万元；（10）山洪灾害项目：张谷英大洞河山洪灾害320万元；（11）防汛抗旱1153.50万元。 2、专项资金实际使用情况分析 财政预算安排我局专项资金28945.89万元，全部按预算安排项目落实并投入使用。其中：（1）中小河流治理工程：①新墙河二期治理工程1075.65万元；②罗水河二期355.2万元（2）重点中型灌区节水改造：①岳阳县岳坊灌区节水改造2651.6万元；②中洲灌区节水改造265.2万元（3）国家重点水土保持项目：①步仙项目区清洁小流域项目700.3万元；②小港生态清洁小流域500万元；（4）水系连通及农村水系综合整治试点工程—岳阳县水系连通及农村水系综合整治试点工程9420.5万元；（5）小型病险水库除险加固：①付先洞等七座水库除险加固项目873.5万元；②柳龙等七座水库除险加固项目612万元；③毛家等七座水库除险加固472.11万元；青年等12座小二型水库除险加固1596万元；（6）水利秋冬修项目3619.20万元；（7）省级财政衔接推进乡村振兴：①岳坊灌区中梗阻项目700万；②水美湘村项目300万元；（8）城乡供水一体化国债3969.83万元。（9）洞庭湖排涝能力建设项目361.30万元；（10）山洪灾害项目：张谷英大洞河山洪灾害320万元；（11）防汛抗旱1153.50万元。 3、专项资金管理情况分析 在项目资金使用时，严格按财政部、水利部印发的相关资金管理办法以及水利部发布的相关政策和管理制度、行业标准、技术规范要求。其中，在独立费用支出时，坚持从严从紧原则，在勘测设计、工程监理、工程招标、工程验收等费用方面，严格执行省级财政部门会同水利部门确定费用上限比例执行，做到了全部用于项目工程建设上。在项目财务核算上，严格按《基本建设财务规则》（财政部令第81号）执行，成本控制按《基本建设项目成本管理规定》、水利发展资金规定用途和建设项目批复实施内容进行成本控制建设，将水利发展资金发挥更大效益。同时，我县根据上级文件要求，制定了相应的水利建设资金财务管理制度，配备专人，设置专账。资金使用在各类财务监督、稽察、检查中未发现的挤占、挪用、滞留资金问题，确保资金依法依规使用。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织实施情况 （1）中小河流治理项目：①岳阳县新墙河二期治理工程完成了河流长度5.4公里的治理，建设期间严格按照设计要求及河道行洪情况进行实施，达到设计要求及相关质量标准。 ②罗水河二期治理工程项目主要建设内容为河道清淤3.8km ；岸坡整治3.8km；建筑物维修重建2处，沟渠衬砌400m,严格按照相关规范要求监督施工全过程，施工质量到达质量标准，起到了良好的护岸效果。严格按照设计要求及河道行洪情况进行实施，达到设计要求及相关质量标准。 （2）重点中型灌区节水改造：①岳阳县岳坊灌区节水改造项目；建设完成岳坊灌区节水改造项目，恢复灌溉面积2.12万亩，改善灌溉面积1万亩，年节水量310万m³，年增粮食产量160万kg，年增产值490万元。建设期间严格按照设计要求进行实施，达到设计要求及相关质量标准。 ②中洲灌区节水改造项目：建设完成中洲灌区节水改造项目，整修加固山塘9口，新建提灌泵站3处，拆除重建1处，更换机电设备2处，总装机容量为140.5kw, 衬砌渠道16条长11. 842km;配套渠系附属建筑物100处:其中过路涵19处,人行便桥12处，节制闸2处，放水涵67处；建设1处信息中心站，设置4处流量监测点。严格按照相关规范要求监 督施工全过程，施工质量到达质量标准，起到了良好的护岸效果。严格按照设计要求及河道行洪情况进行实施，达到设计要求及相关质量标准。 - （3）国家重点水土保持项目：①岳阳县步仙项目区生态清洁小流域建设项目，建设完成步仙项目区生态清洁小流域项目，完成治理面积21.4平方公里。土壤侵蚀强烈达到轻度以下，小流域出口水质达到三级（Ⅲ级）以上标准，改良农作物品种，人均纯收入比治理前提高800元以上。②小港生态清洁小流域项目：建设完成小港生态清洁小流域项目，完成治理面积15.63平方公里。项目实施后对项目区内在经济、社会、生态等方面产生持续影响。工程已经良性运行、工程建设质量达到设计使用年限。 - （4）水系连通及农村水系综合整治试点工程：岳阳县水系连通及农村水系综合整治试点工程，建设完岳阳县水系连通及农村水系综合整治2022年度建设任务，综合整治河长54.8km，受益人口38.58万人。 - （5）小型病险水库除险加固工程：①付先洞等七座水库除险加固项目：岳阳县柏祥镇龟型水库、步仙镇长兴垅水库、筻口镇中线水库、公田镇排乔水库、毛田镇东风水库、月田镇付先洞水库、张谷英镇谢洞水库，共7座水库除险加固，建设完成2022年水库除险加固任务，保护人口0.62万人。严格按照相关规范要求监督施工全过程，施工质量达到质量标准，起到了良好的加固效果。严格按照设计要求及小Ⅱ型水库行洪情况进行实施，达到设计要求及相关质量标准。 - ②柳龙等七座水库除险加固项目：岳阳县新开镇张家山水库、新开镇文革水库、筻口镇三联水库、黄沙镇柳龙水库、新开镇大山咀水库、新开镇新建水库、新开镇徐彭水库，建设完成2022年水库除险加固任务，严格按照设计要求及小Ⅱ型水库行洪情况进行实施，达到设计要求及相关质量标准。 ③毛家等七座水库除险加固项目：岳阳县毛家水库、友谊水库、牛型水库、双龙水库、天龙水库、瓦泥水库、三义水库，建设完成水库除险加固任务，严格按照设计要求及小Ⅱ型水库行洪情况进行实施，达到设计要求及相关质量标准。 青年等12座小二型水库除险加固项目：2022年已完成岳阳县毛田镇青年水库等12座小Ⅱ型水库除险加固工程设计、总承包项目各水库建设任务（毛田镇青年水库、麻塘办事处四新水库、麻塘办事处李坡塘水库、筻口镇晏家水库、长湖乡华表水库、长湖乡胡山水库、步仙镇文革水库、黄沙街镇余兰水库、柏祥镇跃进水库、新开镇文政水库、新开镇荷花水库、新墙镇四义水库）。 - （7）省级财政衔接推进乡村振兴：①岳坊灌区“中梗阻”畅通行动项目：完成渠道清淤疏浚长度50.01km，配套建设其他渠（沟）建筑物工程208处，拆除重建支渠进口分水涵Φ300 拍门15处，0.8*0.8m分水闸 1 处，支渠上新建分水涵其中分水闸Φ200 拍门 133处；有效改善灌溉面积约1.36万亩，新增恢复灌溉面积约1500亩。 - ②“水美湘村”建设项目：完成改造涵闸3处，完成对清水河进行清淤疏浚92m，对三排渠和低排渠进行清淤约1200m；完成对河道岸坡进行三维植被网护坡约1164m；基础绿化4492m²；新建喷泉2处，铺设沥青路面1380m，新建亲水平台2处，新建宣传栏45m，新建亲水步道335m，整修跨河人行桥1座，美化机埠1处45㎡，改建下河踏步10处。促使清水村经济产业结构调整，带动与之相关的旅游、餐饮、住宿、等产业发展，从而产生乘数效应，增加当地农民的经济收入。 - 城乡供水一体化国债项目：专项债项目完成全县入户开通建设费已收缴45250户（应收户数：93405户），完成比例为48.44%。其中县二水厂改扩建工程全部完成，现已投入使用；柏祥镇完成形象进度97.0%，入户水表已安装入户4650户；毛田、月田等第一批14个单村工程已全部完成；杨林街镇、公田镇、长湖乡、中洲乡、筻口镇、黄沙街镇、张谷英镇饶村片、荣家湾镇、新墙镇、新开镇、步仙镇、麻塘管网工程已全面开工，整体完成形象进度70％以上，完成DN75及以上主管网约70万km、DN65及以下支管网约200万km、16处单村工程、新增自来水用户40000余户。 - 防汛抗旱：①防汛：成功应对“5·23”、“6·2”强降雨，确保了度汛安全；②抗旱：科学调度三大灌区累计放水近1.0亿立方，对灌区30多万亩农田进行了有效灌溉和县城饮水补水；投入40多台大型设备用于乡镇抗旱；通过管网延伸、送水、饮用水源清淤增蓄及开挖抗旱饮水深机井309口，及时解决2217人饮水困难问题。 （二）专项管理情况分析 岳阳县委、县政府对岳阳县2022年中央水利发展资金建设项目十分重视，组织领导上，为确保工程建设顺利进行，岳阳县人民政府（岳县政函[2012]16号）批复了“关于同意成立岳阳县水利建设项目管理中心的批复”并适时组建了岳阳县水利建设项目管理中心。成立了办公室、工程管理部、财务部、综合协调部，统筹协调全县水利工程建设及管理。项目建设程序上，水利部门严格按照水利基本建设程序进行建设管理，严格执行“四制” 。 质量管理上，项目法人严格执行质量监督和开工许可报批程序，自觉接受质监部门的监督；自项目法人至各参建单位均健全并落实了工程质量和安全生产责任制；整个工程建设质量处于良好有序的受控状态，工程无质量和安全隐患。 项目资金管理上，本项目建设资金实行国库集中支付管理，项目法人制定了完善的财务管理办法、结算审批办法、付款审签程序等制度，严格按合同、工程进度和监理签证付款，工程款直接拨付施工单位投标时的基本帐户，资金拨付审签程序比较严密，在资金使用上做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金情况。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2022年，我局在县委、县政府的坚强领导下,在局党组班子成员的大力支持下，在全局干部职工的共同努力下，攻坚克难、砥砺奋进，较好地完成了年度目标任务。 一、加强政治建设，提升领导班子履职能力 我局始终把政治建设摆在首位，增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性，以讲政治的高度抓党建工作、业务工作。 1.强化理论武装,筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，把深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、二十大精神及习近平总书记对湖南、岳阳工作重要讲话指示批示精神纳入“三会一课”、主题党日、组织生活会重要内容，共开展集中学习5次，党员主题党日活动12次，组织生活会2次；以党代表董敏芳主题宣讲、本人及党校老师专题党课、观看党建品牌创建宣传视频、交流讨论、主题党日、支部书记述党建等多种形式，对144名党员开展了一次全覆盖的培训活动；班子成员深入联点单位开展学习教育活动，推动水利系统上下形成政治自觉、思想自觉、行动自觉，切实将“四个意识”“四个自信”“两个维护”内化于心、外化于行，确保党员干部在意志、行动、步调上始终与党中央保持高度一致。 2.坚持落实民主集中制，发挥集体领导作用。局党组严格落实《“三重一大”事项议事规则》等制度，对重大决策部署、重大改革事项、重大项目安排、大额资金使用、行政处罚等事项及时提请党组会议集体决策、讨论决定，充分发挥该局党组把方向、管大局、保落实的领导作用，切实有效预防重大决策过程中出现“一言堂”的廉政风险。坚持每月召开2次班子成员会议，本人坚持重大问题亲自过问、重要工作亲自部署、重点环节亲自协调，定期调度工作进度，将各项责任分解压实到各班子成员，使“一岗双责”得到有效落实。 3.从严正风肃纪，筑牢拒腐防变思想堤坝。落细落实全面从严治党主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。以“在习近平总书记法治思想指引下争做一名新时代守底线的水利人”为题，在全系统开展两次廉政党课；组织开展《党内政治生活准则》《党内监督条例》等专项学习；组织党员干部在张谷英景区开展了“弘扬孝廉家风”廉政主题教育活动；组织班子成员及其家属观看廉政主题电影；组织全体干职学习中央八项规定、市纪委“双十严禁”、县委“六个严禁”，作风建设典型案例通报，不断提高党员干部自警自省意识；抓住重要时间节点，不定期开展作风建设督查，持之以恒纠“四风”，确保中央八项规定精神落地生根，本人亲自督查3次，作风建设领导小组专项督查8次，系统通报4次。约谈14人次、谈话提醒58人次，同时对违反工作纪律的相关人员依法依规进行了严肃处理，确保了水利系统纪律严明、干部勤政廉政；认真整改巡察反馈的49个问题，现已全部整改到位。 二、坚持精准施策履职尽责，奋力开创治水管水兴水新局面 - 1.突出科学防御，防汛抗旱取得新胜利。围绕省委、省政府防汛抗旱“五个确保”工作目标，全面抓好防汛抗旱各项工作。一是防汛抗灾落到实处。扎实做好隐患排查整治、山洪灾害防御、冬春修水利建设等工作，坚决守住水旱灾害防御底线，成功应对“5·23”、“6·2”强降雨，确保了度汛安全。二是抗旱保收做到“有大旱、无大灾”。面对1961以来历史最严重旱情，科学调度三大灌区累计放水近1.0亿立方，对灌区30多万亩农田进行了有效灌溉和县城饮水补水；投入40多台大型设备用于乡镇抗旱；通过管网延伸、送水、饮用水源清淤增蓄及开挖抗旱饮水深机井309口，解决2217人饮水困难问题；争取上级抗旱资金1280万元。 2、突出抢抓政策机遇，争资争项取得新突破。全年争资争项目标任务为1.11亿元，已争取中央及省级财政资金2.18亿元，地方政府一般债0.16亿元。超额1.23亿元完成目标任务，争取资金创历史新高；积极储备了岳坊水库除险加固工程、大坳灌区节水配套改造工程等一批民生水利项目，为2023水利争资争项工作奠定了坚实基础。 3. 突出民生导向，水利工程补短板见成效。紧紧围绕“水利工程补短板”，全力推进城乡供水一体化、小型水库除险加固等一系列水利项目。一是城乡供水一体化项目。一期PPP项目：铁山至新墙原水主管道工程前6公里和后8公里基本完工；新墙水厂扩建主体工程完工；饶港水厂扩建完成资产评估程序；北干渠至明星水库输水管线工程已基本完工；县二水厂至中洲、黄沙街管网已交付使用；管路共线段正在办理国土审批手续，红线放样和数据采集工作正在进行，共完成投资约2.6亿元。二期专项债项目：县二水厂改扩建工程已投入使用；柏祥镇水表已安装入户4000户；毛田等第一批12个单村工程整体形象进度完成95%；杨林街镇等11个乡镇管网工程已开工；已完成工程投资总额约2.0亿元。二是坪费湖流域水资源利用与水环境综合整治工程。完成砂石资源储量勘查报告及可研报告，征地移民、防洪影响评价、水保方案、风险评估、水资源论证等5项专题报告。完成发改核准立项审批程序及初步设计报告。三是中央和地方水利专项投资项目。完成岳坊灌区续建配套与节水改造工程、13座小Ⅱ型病险水库除险加固工程、小港生态清洁小流域治理项目、“水美湘村”建设项目等一批民生水利项目。全力推进岳阳县“十四五”排涝能力建设项目，确保完成年度建设任务。 4.突出依法治水管水，水生态环境持续转好。紧紧围绕水利现代化发展大局和水利中心工作，加大工作力度，创新工作方式，依法履职履责，强化监督管理。一是加大水法规宣贯。结合“世界水日”、“中国水周”等主题活动，大力宣传河长制、水土保持等相关知识，采取出动宣传车、分发传单等多种宣传措施，营造了节水、护水、亲水、惜水的浓厚氛围。二是严格水资源管理。审批发放取水许可证16本，完成工业和农业计量设施安装61处。《岳阳县再生水利用配置试点实施方案》顺利通过省水利厅等六部门的审批遴选，争取省级配套资金200万元。三是全面推进河长制。以河湖管理网格化、阵地建设标准化、巡河履职规范化、宣传工作多维化、工程监管精细化“五化”措施为抓手，持续推进河湖长制。完成了新墙河四星湖岸线建设点、麻塘北湖水环境整治点、中洲规范垂钓基地、中洲及麻塘等河长办标准化阵地和胡铭屋河长制文化广场亮点建设。今年上半年全市河长制现场会在我县召开。河长制工作全市排名第一，荣获湖南省2022年真抓实干督查激励表彰。四是强化水行政执法。2022年下达责令停止违法行为等通知书60份，立案4起，结案4起,罚款和没收非法所得共计80.99万元。全面规范了涉河水事行为，严厉打击了涉水违法行为。五是加强水土保持监督。对城区建筑垃圾消纳场等19个生产建设项目开展了跟踪检查，约谈5家矿山企业，完成水土保持方案技术审查、审批30个，接受水土保持设施自主验收报备27件。 5.突出水利行业能力建设，夯实水利高质量发展基础。扎实做好打基础、利长远的工作，提升水利行业发展综合能力。一是抓好水利人才队伍建设。通过基层水利特岗生和事业招聘专业技术人员，预计到2025年单位专业技术人员占比40～50%左右，确保我县水利事业后继有人。二是抓好水利科技基础支撑。完成小型水闸划界7个、小（2）型水库划界210个、河湖岸线规划编制3个、市级河湖卫星遥感动态监测1次、38座小型水库雨水情测报设施及水库大坝安全监测设施安装。三是抓好安全监管，筑牢安全防线。组织召开系统安全生产会议4次,上报水利部安全生产监管系统数据危险源5190个，针对重点生产经营单位及在建工程、运行工程、河道采砂等易发事故领域开展安全生产大检查四次,下发督查通报2份,整改各类安全隐患140余处, 确保全年无安全事故发生。四是抓好“放管服”改革。将水利部门133项行政权力全部录入“湖南省一件事一次办”；下放28项行政权利；不断精简水行政审批流程，将原来承诺办结时限由6-12个工作日缩减至3-6个工作日。 6.突出文明创建，打造水利特色文化品牌。一是积极开展文明创建。积极申报全国水利系统文明单位。通过节约型机关创建，被国家机关事务管理局评为节约型机关。二是讲好水工程的水文化故事。水系连通及水美乡村建设试点县实施情况被水利部、财政部办公厅评估为优秀，并作为第四届水工程与水文化有机融合案例，向全国推荐。三是打造水利党建品牌。创建“善水先锋”党建品牌，以“绣花”功夫做好“水文章”。使党建工作与业务工作有机结合，形成了双促进、双提高的良好局面。四是抓党建促乡村振兴。全面推进“五到五促”，联系2户监测户，23户脱贫户。全年帮扶项目资金50万元，大力支持村级基础建设。 三、切实加强意识形态工作。 坚持党管意识形态，牢牢把握工作主导权，履行第一责任人职责，切实守好意识形态建设的主阵地。将意识形态工作纳入党组重要议事日程，及时分析研判形势，具体部署，全面推进。建立舆情应急处置机制，坚决抵制不良社会舆论，切实维护党的权威和形象。全年局党组理论中心组共开展集中学习12次，2次专题研究意识形态工作。 五、存在的主要问题 1、项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计，与国家、省、市对口衔接沟通等前期工作，每年需近100万元的费用支持，县财政没有安排专项经费，凭我局在公用支出中挤出点资金，无法满足目前期工作的需求。 2、实际操作过程中，预算执行难度大，实际支出难以完全按照年初预算执行。 3、水利建设虽然立项争资多，但实施进度不快，建设管理有待进一步加强。 六、改进措施和有关建议 （一）积极向上级主管部门汇报申请，争取上级补助。 （二）建议县财政部门从县级水利建设基金中安排专项资金支持。 （三）加强项目建设实施进度。

附件1-2

整体支出绩效评价评分表（参考样表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 人员编制数134人，其中财政供养人数70人，在职134人 |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 本年度6.66万元-上年度6.66万元=0万元,变动率0 |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 | 重点项目预算安排28945.89万元，重点支出安排28945.89万元,安排率100% |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 | 本年度部门预算没有调整。预算调整率为0% |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 | 三月底专项资金下达率50%；6月底专项资金指标全部下达完。 |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 本年度资金无结余 |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 | 预算数10万元，实际支出6.66万元,控制率<100% |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 | 制定了《财务管理制度》、《票据管理制度》等制度，相关制度合法合规完整，执行有效。 |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | 支出符合相关法律法规和制度，拨付程序规范，手续完整，符合部门预算批复用途；资金使用规范，无违规行为 |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 | 按照规范的时限、内容公开预决算、监督、绩效等相关信息，内容真实、完整、准确。 |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得5分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 5 | 5 | 政府采购预算项目数1 个，实际政府采购项目数1个，执行率100% |
|  |  | 投资评审率 | 项目投资评审率达100％以上的，得1分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1 | 公务消费刷卡支出0元，授权支付总额0元,刷卡率100％(备注：公务消费支出均转账支付) |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 | 制度体系健全完整，执行有效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 | 资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 | 资产都在利用中，利用率100% |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进高质量发展目标完成情况 | 根据县考办法【2022】2号中共岳阳县委考核工作领导小组办公室《2022年度县直单位绩效考核实施细则》的通知考核折算 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | “四区”建设目标任务完成情况 |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 7 | 7 | 无 |
|  |  | 省市县重点民生实事完成情况 |  | 2 | 2 | 无 |
|  |  | 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 | 无 |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 | 无 |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 | 农业增产、农民增收、繁荣农村经济 |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 | 充分发挥水利职能，确保安全渡汛、提高抗灾能力是，促进农业增产、农民增收，促进农村饮水安全得到改善，服务全县经济快速发展 |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 | 发展绿色农业，改善农村饮水、用水条件，保障农村饮水、用水安全 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 | 通过问卷调查，社会公众对本单位的工作满意度达98%以上 |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√

项目名称：   水利秋冬修项目

项目单位：   岳阳县水利局

主管部门：   岳阳县水利局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年6月30日

岳阳县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 毛宁 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13575070418 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳县荣家湾镇兴荣路33号 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021 年 12 月起至 2022 年 6 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 1180.7 |  | 实际到位资金 （万元） | 1180.7 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 1180.7 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 1180.7 |  | 县财政 | 1180.7 |  |  | 县财政 |  |  | 1180.7 | 县财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 2021年冬修项目付各乡镇及水库项目款 |  |  |  | 11807000 | 2021年水利秋冬修项目账套1月0001#70万元、0002#30万元、0003#35万元、 0004#2万元、0005#10万元、0006#20万元等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 11807000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 1.岳阳县2021年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目： 目标1:大中型水库、灌区渠系除险加固工程； 目标2：小型水库除险加固工程 目标3：堰坝、山塘、渠系除险加固工程 目标4：堤防险工险段整治项目 目标5：电排涵闸泵站机埠维修改造 2. 2022年农村小微水体整治： 目标1:对15个乡镇（办事处）53处小微水体清污护砌，对塘身加固。渠系除险加固工程； 目标2：对塘内清污干净，塘内塘身水泥护砌，巩固农业生产基础。 目标3：加快水利建设，推进乡村振兴建设进程，确保周围良田自流灌溉，有利于村民增收。 - 3.岳阳县2022年防汛电排电力线路抢修项目 ：防汛电排电力线路维修、改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 大中型水库、灌区渠系除险加固工程 |  |  | ≥6处 |  | ≥6处 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小型水库除险加固工程 |  |  | ≥7座 |  | ≥7座 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 堰坝、山塘、渠系除险加固工程 |  |  | ≥10个 |  | ≥10个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 堤防险工险段整治项目 |  |  | ≥6处 |  | ≥6处 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电排涵闸泵站机埠维修改造 |  |  | ≥13处 |  | ≥13处 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 整修堰塘工程数量 |  |  | ≥53处 |  | ≥53处 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 防汛电排电力线路维修、改造 |  |  | ≥15公里 |  | ≥15公里 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 更换调整拉线 |  |  | ≥10处 |  | ≥10处 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装35#避雷器 |  |  | ≥19组 |  | ≥19组 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装防震锤 |  |  | ≥20组 |  | ≥20组 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 岳阳县2021年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目：项目专项投入 |  |  | 881万元 |  | 881万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022年农村小微水体整治：所有支出不超过预算安排 |  |  | ≤305 |  | ≤305 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 岳阳县2022年防汛电排电力线路抢修项目：项目专项投入 |  |  | 99.7万元 |  | 99.7万元 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 解决水利薄弱环节，保障2021年安全度汛、水库安全运行、保障农田灌溉 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对农业增收及农民增效带来一定积极影响 |  |  | 长期 |  | 长期 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 防汛电排电力线路维修，保障2022年度中洲垸防汛抗旱电排机埠用电安全 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 受益人口数 |  |  | ≥4780人 |  | ≥4780人 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 保障农业灌溉排涝需要，改善生态环境；加强水利基础设施建设，水利技术与自然生态充分融合 |  |  | 有效改善 |  | 有效改善 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障防汛抗旱机埠用电安全，改善生态环境 |  |  | 明显改善 |  | 明显改善 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益户满意度 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 绩效自评报告 为加快推进“绩效管理提升年”活动，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《岳阳县财政局关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知》的要求，我局对岳阳县2021-2022年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目、岳阳县小微水体整治项目、2022年度防汛电排电力线路抢修项目实施了绩效评价，现将项目绩效评价情况报告如下： 一、项目基本概况 1. 岳阳县2021-2022年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目：根据《岳阳县2021-2022年冬春水利建设实施方案》，2021-2022年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目主要建设内容及规模：麻塘垸堤防处险工程；筻口抗旱机埠改造工程；6个大中型水库、灌区渠系除险加固工程；7个小型水库除险加固工程；10个堰坝、山塘、渠系除险加固工程；5处堤防险工险段整治项目；12处电排涵闸泵站机埠维修改造。 2. 岳阳县小微水体整治项目：根据《关于印发岳阳县小微水体整治三年行动方案的通知》，2021-2022年岳阳县小微水体整治及县级以奖代补工程项目主要建设内容及规模：荣家湾镇6处、新墙镇4处、麻塘办事处6处、新开镇5处、筻口镇1处、杨林街镇7处、公田镇1处、月田镇4处、毛田镇1处、中洲乡3处、黄沙街镇4处、长湖乡2处、柏祥镇1处、步仙镇3处、张谷英镇5处小微水体清污护砌，对塘身加固，对塘内清污干净，塘内塘身水泥护砌工程。 3.2022年度防汛电排电力线路抢修项目：根据《岳阳县水利局荣排线、荣纺线整改维修工程政府采购项目施工方案》，2022年度防汛电排电力线路抢修项目主要建设内容及规模：防汛电排电力线路维修、改造15公里，更换调整拉线10处，安装35#避雷器19组，安装防震锤20组。 二、项目资金使用及管理情况 1．资金下达预算及项目情况。 （1）岳阳县2021-2022年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目：2022年5月24日岳阳县水利局《关于拨付2021年度冬春水利建设县级重点工程建设资金的请示》（岳县水局【2022】58号）下达冬春水利建设重点工程建设专项609万元，岳阳县水利局《关于拨付2021年度冬春水利建设县级以奖代补工程建设资金的请示》（岳县水局【2022】59号），实际完成545万元，按50%奖补，即下达272万元。 （2）岳阳县小微水体整治项目：2021年9月14日湖南省财政厅《关于下达及调剂2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预【2021】176号）下达农村小水源供水能力补助资金200万元。 （3）2022年度防汛电排电力线路抢修项目：2021年12月23日岳阳县防汛抗旱指挥部《关于拨付荣排线荣纺线维修整改资金的请示》（岳县防发【2021】36号）下达防汛电排电力线路抢修项目专项99.7万元。 2．资金项目绩效目标设定情况。 （1）岳阳县2021-2022年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目：该项目绩效目标设定为6个大中型水库、灌区渠系除险加固工程；7个小型水库除险加固工程；10个堰坝、山塘、渠系除险加固工程；6处堤防险工险段整治项目；13处电排涵闸泵站机埠维修改造。 （2）岳阳县小微水体整治项目：该项目绩效目标设定为对15个乡镇（办事处）53处小微水体清污护砌，对塘身加固，对塘内清污干净，塘内塘身水泥护砌工程。 （3）2022年度防汛电排电力线路抢修项目：该项目绩效目标设定为防汛电排电力线路维修、改造15千米。 - 项目组织实施情况 1.岳阳县2021-2022年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目： 项目绩效评价分为三个阶段，第一阶段：2023年6月1日至2022年6月2日，成立绩效评价工作组，初步了解财政资金项目情况，查看项目资料并收集相关数据，再设计专项资金项目绩效评价指标；第二阶段：6月6日至6月8日进行抽查项目现场查看，通过查看项目实际建设情况，检查奖补类的有关证明资料等方式进行现场勘察，了解项目建设的资金使用、分配、监管、财务会计管理以及项目组织管理情况，；第三阶段：6月13日至9月15日对项目整理情况进行综合评价，并撰写绩效自评报告。通过上述三个阶段的检查工作来了解项目资金的分配与使用情况、项目日常组织管理及项目绩效目标的完成情况。 评价小组采用的评价方式有：听取项目负责人和项目实施单位的情况汇报，现场实地勘察，现场调查询问相关人员，发放问卷调查，查阅项目明细账及原始凭证，收集整理分析基础资料和数据。 2. 岳阳县小微水体整治项目：根据《岳阳县水利局财政支出绩效自评工作方案》要求，我局成立岳阳县水利局财政支出绩效自评工作领导小组(以下简称领导小组)，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析，评价小组于2022年9月2日分别向电力局及施工方湘岳电力公司采取听情况、问问题、看账目的方式并对社会公众调查等形式开展考评。2022年9月7日，根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。 评价小组采用的评价方式有：听取项目负责人和项目实施单位的情况汇报，现场实地勘察，现场调查询问相关人员，发放问卷调查，查阅项目明细账及原始凭证，收集整理分析基础资料和数据。 - 3.2022年度防汛电排电力线路抢修项目：根据《岳阳县水利局财政支出绩效自评工作方案》要求，我局成立岳阳县水利局财政支出绩效自评工作领导小组（以下简称领导小组），对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析，评价小组分别向电力局及施工方湘岳电力公司采取听情况、问问题、看账目的方式并对社会公众调查等形式开展考评。根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。 四、综合评价情况及评价结论 1.项目资金到位情况评价； （1）岳阳县2021-2022年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目：项目总投1154万元，其中项目专项资金881万元，自筹资金273万元，资金均到位，资金到位率为100%。 （2）岳阳县小微水体整治项目：项目总投305万元，其中项目专项资金200万元，自筹资金105万元，资金均到位，资金到位率为100%。 （3）2022年度防汛电排电力线路抢修项目：项目总投99.7万元，资金均到位，资金到位率为100%。 2.项目资金执行情况评价； （1）岳阳县2021-2022年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目：实际开支1154万元，预算执行率为100%。 （2）岳阳县小微水体整治项目：实际开支305万元，预算执行率为100%。 （3）2022年度防汛电排电力线路抢修项目：实际开支99.7万元，预算执行率为100%。 3.项目资金管理情况评价； 下拨我县的重大水利发展专项资金，在实施过程中严格执行岳阳县水利局财务管理办法，严格履行专项资金国库集中支付制度。建设资金实行专户专帐管理，并在资金使用过程中严格执行项目结算审批、付款审签等相关制度，资金拨付审签程序严密，在项目建设过程中资金使用做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金的情况。 五、项目主要绩效情况分析 1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量； a. 岳阳县2021-2022年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目：完成6个大中型水库、灌区渠系除险加固工程；7个小型水库除险加固工程；10个堰坝、山塘、渠系除险加固工程；6处堤防险工险段整治项目；13处电排涵闸泵站机埠维修改造。 b. 岳阳县小微水体整治项目：完成53处小微水体清污护砌，对塘身加固，对塘内清污干净，塘内塘身水泥护砌工程。 c.2022年度防汛电排电力线路抢修项目:完成6防汛电排电力线路维修、改造15公里，更换调整拉线10处，安装35#避雷器19组，安装防震锤20组。 （2）项目完成质量； a. 岳阳县2021-2022年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目：各乡镇水利项目均验收合格，质量验收合格率100%。 b. 岳阳县小微水体整治项目：各乡镇水利项目均验收合格，质量验收合格率100%。 c.2022年度防汛电排电力线路抢修项目:项目验收合格，质量验收合格率100%。 （3）项目实施进度； 各乡镇水利项目均在规定的时限内完成建设，项目完成及时率100%。 （4）项目成本节约情况； 冬春水利建设工程项目实际完成专项资金1180.7万元，未超预算。 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析； 提升灌溉水利用系数，新增粮食综合生产能力等比上年增加;防汛电排电力线路维修，保障2022年度中洲垸防汛抗旱电排机埠用电安全。 （2）项目实施的社会效益分析； a. 岳阳县2021-2022年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目：利用冬春农闲季节，加大农田水利基础设施建设投入，及时修复一批受台风、暴雨袭击的水利水毁工程，做好抗旱水源工程维修养护，为明年的农业春耕生产用水、农村饮水安全、水利工程安全度汛奠定基础。 b. 岳阳县小微水体整治项目：以河长制、湖长制为抓手，坚持问题导向，精准施策，全面推进农村小微水体(沟、渠、溪、塘等)整治，落实管护责任，建立完善长效管护机制，实现小微水体“三无一畅一美”(污水无直排、水面无垃圾、水质无黑臭、水流通畅、周边环境美)目标。 c.2022年度防汛电排电力线路抢修项目:汛期项目实施范围未垮一堤一垸，确保了人民群众生命财产安全。 （3）项目实施的生态效益分析； 保障农业灌溉排涝需要，改善生态环境；改善农村人居环境工作部署，进一步打通治水护水“最后一公里”，打赢水污染防治攻坚战，将全面推进水环境综合治理向小微水体延伸。 （4）项目实施的可持续影响分析； 修建项目平均可持续运行多年。 3、满意度指标完成情况分析 通过对冬春水利建设项目覆盖区农民和基层干部的满意度抽样问卷调查，2021-2022年冬春水利建设县级重点工程及县级以奖代补工程项目、小微水体整治项目覆盖区受益（监测）户满意度100%;通过对防汛电排电力线路维修项目覆盖区受益脱贫（监测)户满意度100%。 六、主要经验及做法、存在问题和建议 本次项目财政资金补助有限，不足以完成更多的项目。同时由于项目采用报账制，部分业主报账不及时，未能更加高效的收集项目验收资料。 建议加大冬春水利建设及水毁修复项目资金投入，全面提高小型水利设施建设及水毁修复资金能力。加强业务指导。建议上级水利、财政部门加强村级干部的专业指导和培训，在水利专项资金使用公开透明的同时，得到更加合理有效的使用。 目前岳阳县堤防和电排系统存在堤防养护范围大，电排设备老化，配套设施不完善，外排泵站排涝能力不足的困难，亟需资金进行维修和升级改造。建议根据实际情况加速启动中小泵站的改造和大中型泵站配套设施建设，新增或扩容部分泵站。 - 附件 无 岳阳县水利局 2023年6月27日

附件2-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。